| Dagsorden for overdragelsesmøde |  |
| --- | --- |
| Projekt | Sags nr. og navn |
| Dato |  |
| Deltagere |  |

- Vejledning

Jf. BEK 117 om Bygherres Pligter skal der være overholdt overdragelsesmøde, inden den næste arbejdsmiljøkoordinator overtager. I praksis skal overdragelsesmødet være afholdt inden anlægspladsen igangsættes.

Herunder forslag til dagsorden til overdragelsesmøde.

Husk at hvis mødet skal overholdes hver gang AMK skifter person. Dvs. hvis AMK-P bliver udskiftet undervejs i projekteringen, skal overdragelsesmødet også afholdes.

Følgende personer skal deltage i mødet: AMK-P og B, projektleder, byggeleder, entrepriseleder og/eller pladsformand.

- Punkter om arbejdsmiljø til dagsorden

- Organisation

Præsentation af deltagere og deres roller på projektet

- Logbog

Punkterne, som AMK-P har indført i logbogen i projekteringsfasen, gennemgås herunder, hvilke tiltag og tanker, der ligger bag de punkter, som stadig udgør en risiko.

- Plan for Sikkerhed og Sundhed

Punkterne i Plan for Sikkerhed og Sundhed gennemgås. Der skal især være fokus på Særligt Farlige Arbejder, og hvad AMK-P har indskrevet, der kan gøres af tiltag for at minimere risikoen.

Har entreprenør egen beredskabsplan, der skal indsættes i PSS?

- APV og procedurer for farligt arbejde på pladsen

- Gennemførte forundersøgelser

  - Asbest

  - PCB

  - Kabler

  - Forurening i jord

  - Stabilitet

  - Andet?

- Byggepladstegning

Byggepladstegning skal afdække hele entrepriseområdet og gerne overdrages til AMK-B i en digital fil.

Byggepladstegning skal indeholde:

1.	Eksisterende risici på arealet og hvilke risici

2.	Færdselsområder: adgangs-, transport- og flugtveje

3.	Kran, hejs og stilladser

4.	Afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere

5.	Afsat plads til velfærdsforanstaltninger

6.	Tilslutning til el, vand og kloak

7.	Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr

Fællesområder skal ligeledes angives på tegningen.

- Tidsplan

Gennemgang af projekterendes tidsplan herunder, hvornår Særligt Farligt Arbejde skal udføres.

Husk at SFA skal markeres på tidsplanen.

- Trafikale forhold

Gennemgang af om af de trafikale forhold ved anlægspladsen.

  - Valg af beskyttelsesniveau

  - Fokusområder

Herunder om der skal tages ekstra hensyn til f.eks. daginstitutioner, skoler, renovation, blindeinstitutter mm.

- Journal

Gennemgang af punkterne i journal

- Dato for første sikkerhedsmøde og sikkerhedsrundering

- Evt.