Dato: 01.01.2026 – version 3.5

Københavns Kommune Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) - for mellemstore og store anlægspladser [Projektnavn og nummer] [Dato][Seneste revision]

Dato [seneste revision]

Projektleder: [Indsæt navn]
Byggeleder: [Indsæt navn]

AMK-P: [Indsæt navn og firma]
AMK-B: [Indsæt navn og firma]

Adresse på skurby: [Indsæt adresse]
Anlægsperiode: [Indsæt start og forventet slutdato]

Hovedentreprenør: [Indsæt firma]

Rådgiver: [Indsæt firma]

Indhold

1.0 Indledning	3

1.1 Bygherrens vision for arbejdsmiljøet	3

1.2 Krav fra bygherre	3

1.3 Kort beskrivelse af entreprisen	4

2.0 Organisation	5

2.1 Byggepladsens organisationsdiagram	5

2.2 Kontaktinformationer	6

3.0 Byggepladstegning	7

4.0 Tidsplan	8

5.0 Ansvarsområder	9

6.0 Vurdering af særligt farligt arbejde	11

7.0 Beredskabsplan	13

Revisionsoversigt

| Revisions nr. | Dato | Beskrivelse af det reviderede |
| --- | --- | --- |

Sort tekst: Skal blive stående uændret, hvis den er relevant for det aktuelle projekt Rød tekst: Angiver, hvor der skal indsættes oplysninger Grøn tekst: Vejledning til, hvordan paradigmet anvendes.

1.0 Indledning

Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er at sikre et godt arbejdsmiljø for alle, der arbejder på byggepladsen. Planen fungerer som et styringsredskab for de fælles sikkerhedsarbejder på byggepladsen.

Nærværende Plan for Sikkerhed og Sundhed er gældende for koordinerende sikkerhedsarbejde, og tager udgangspunkt i:

Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse om bygherrens pligter nr. 117 af 5. februar 2013

Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø nr. 110 af 5. februar 2013

Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde nr. 2107 af november 2021

Entreprisernes projektmateriale

Valgte arbejdsmetoder

1.1 Bygherrens vision for arbejdsmiljøet

Med udgangspunkt i gældende love og regler vil Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen (KTF) skabe de rigtige rammer til effektivt at sikre indarbejdelse af arbejdsmiljøhensyn med respekt for anlægsopgavens karakter. Gennem planlægning, forebyggelse og opfølgning i alle faser vil KTF. sikre et godt arbejdsmiljø under anlæg, drift og vedligeholdelse samt præge udviklingen på arbejdsmiljøområdet i positiv retning.

1.2 Krav fra bygherre

Krav til samarbejdet om sikkerhed og sundhed på byggepladsen kan ligeledes ses i SAB0.

AMK B skal afholde opstartsmøde med entreprenøren og dennes underentreprenør, inden arbejdet på pladsen påbegyndes. Opstartsmøde udarbejdes i InfraField i Dalux. Tidspunkt for opstartsmøde angives i sikkerhedsmødereferat.

Sikkerhedsmøder og –runderinger afholdes minimum hver 14. dag [Insæt ugenr., ugedag og tidspunkt]

Referat fra sikkerhedsmøder og runderingsskemaer udarbejdes i InfraField i Dalux senest 3 arbejdsdage efter afholdelse

Alkohol og rusmidler er forbudt på byggepladsen. Påvirkede personer bortvises.

Ved særlige farlige arbejder fremsender entreprenør sin APV til AMK B inden arbejdets udførelse

- På byggepladsen og ved tilsyn anvendes følgende personlige værnemidler:

Sikkerhedsfodtøj

Reflekstøj overdel sikkerhedsklasse 3

Hjelm

Afvigelser fra værnemidler aftales på sikkerhedsmøderne og tages til referat samt noteres i Plan for Sikkerhed og Sundhed.

AMK-B samt KK-byggeleder kan til enhver tid stoppe arbejder, der ikke udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Hvis reglerne, jf. PSS, og gældende lovgivning, ikke overholdes, kan AMK-B og KK-byggeleder give en mundtlig advarsel. Ved gentagne overskridelser gives en skriftlig advarsel og til sidst bedes entreprenør om at bortvise den pågældende person/personer fra byggepladsen.

Registrering af ulykker og præsterede arbejdstimer:

Københavns kommune fører statistik over typer af ulykker på byggepladserne, samt beregner den samlede ulykkesfrekvens.

Alle arbejdsgivere på arbejdspladsen (entreprenøren samt dennes underentreprenører og leverandører) er forpligtede til at orientere arbejdsmiljøkoordinator og bygherre straks om ulykker og nærved-ulykker samt registrere ulykker og nærved-ulykker i InfraField i Dalux.

Arbejdstimer skal opgøres per måned og indrapporteres én gang i kvartalet; senest pr. 31.1, 30.4, 31.7 samt 31.10 til KK-byggeleder. Entreprenørens arbejdstimer indeholder både funktionærer og timelønnede med daglig gang på den enkelte byggeplads. Timer opgøres for hovedentreprenøren og dertilhørende underentreprenører.

Det er KK byggelederens ansvar, at ulykker og timer indrapporteres.

1.3 Kort beskrivelse af entreprisen

Her beskrives følgende forhold for entreprisen:

Hvad det er for et projekt

Beliggenhed (tæt bebyggelse, villakvarter, industrikvarter, tæt på jernbanen m.v.)

Området herunder evt. hvilke naboer der er (skoler, institutioner, sports-/svømmehal, virksomheder eller andre relevante)

Hvilke særlige forhold der er gældende i området

Andre myndigheders evt. krav/begrænsninger på stedet/i området

Entreprisens start og forventede afslutning

Evt. oversigtskort

2.0 Organisation

2.1 Byggepladsens organisationsdiagram

Virksomheder og personer indskrives. Alle entreprenører inklusive underentreprenører indskrives i skemaet. Der tilføjes, hvis der mangler kasser/rækker.

Bygherre: KTF

Projektleder: [Navn]

Byggeleder: [Navn]

Rådgiver: [Navn og CVR]

Arbejdsmiljøkoordinator (P): [Navn]

Arbejdsmiljøkoordinator (B): [Navn]

Hovedentreprenør: 
[Navn og CVR]

UE 1: 
[Navn og CVR]

UE 3: 
[Navn og CVR]

UE 4: 
[Navn og CVR]

UE 5: 
[Navn og CVR]

UE 2: 
[Navn og CVR]

2.2 Kontaktinformationer

|  | Virksomhed | Kontaktperson | Kontaktoplysninger |
| --- | --- | --- | --- |
| Bygherres projektleder | Københavns Kommune, KTF | [Navn] | [Mail] [Mobilnummer] |
| Bygherres byggeleder | Københavns Kommune, KTF | [Navn] | [Mail] [Mobilnummer] |
| Rådgiver | [Virksomhed] | [Navn] | [Mail] [Mobilnummer] |
| Arbejdsmiljø- koordinator (P) | [Virksomhed] | [Navn] | [Mail] [Mobilnummer] |
| Arbejdsmiljø- koordinator (B) | [Virksomhed] | [Navn] | [Mail] [Mobilnummer] |
| Hovedentreprenør | [Virksomhed] | [Navn] Ledelsesrepræsentant | [Mail] [Mobilnummer] |
|  |  | [Navn] Arbejdsmiljørepræsentant* | [Mail] [Mobilnummer] |
| Underentreprenør 1 | [Virksomhed] | [Navn] Ledelsesrepræsentant | [Mail] [Mobilnummer] |
|  |  | [Navn] Arbejdsmiljørepræsentant* | [Mail] [Mobilnummer] |
| Underentreprenør 2 | [Virksomhed] | [Navn] Ledelsesrepræsentant | [Mail] [Mobilnummer] |
|  |  | [Navn] Arbejdsmiljørepræsentant* | [Mail] [Mobilnummer] |
| … |  |  |  |

* Hvis der er 5 eller flere ansatte for samme arbejdsgiver i en periode på mindst 14 dage.

3.0 Byggepladstegning

Generelt

Byggepladsen skal etableres efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 2107 af november 2021.

Byggepladstegningen skal have en detaljeringsgrad, så den viser beliggenheden/placeringen og byggepladsens indretning.

Byggepladstegningen

Byggepladstegningen skal vise, hvor der er:

Eksisterende risici på arealet og hvilke risici

Færdselsområder: adgangs-, transport- og flugtveje

Kran, hejs og stilladser

Afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere

Afsat plads til velfærdsforanstaltninger

Tilslutning til el, vand og kloak

Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr

Fællesområder skal ligeledes angives på tegningen.

Følgende person er ansvarlig for opdatering af byggepladstegning:

[Navn, firma og telefonnummer på ansvarlig]

Ajourført byggepladstegning forefindes her
[Sted, hvor byggepladstegningen ophænges]

[Sted, hvor byggepladstegningen forefindes på Dalux Box, C07.01]

Byggepladstegningen opdateres, så den til enhver tid er gældende og retvisende, som minimum én gang om ugen.

4.0 Tidsplan

Generelt

Den til en hver tid ajourførte hovedtidsplan og detailtidsplan skal udleveres til arbejdsmiljøkoordinatoren til brug ved planlægningen af sikkerhedsarbejdet på sikkerhedsmøderne.

Tidsplanen skal til enhver tid være gældende og retvisende.

Tidsplanen

Tidsplanen skal angive:

- hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid, der er afsat til de enkelte, arbejder eller arbejdsfaser og

i hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 bilag 1

Følgende person er ansvarlig for opdatering af tidsplanen:

[Navn, firma og telefonnummer på ansvarlig]

Ajourført tidsplan forefindes her

[Sted, hvor tidsplanen ophænges]

[Sted, hvor tidsplanen forefindes på Dalux Box, C11.02]

Tidsplanen ajourføres, så den til enhver tid er gældende og retvisende for projektet.

5.0 Ansvarsområder

Nedenstående tabel angiver fordelingen af ansvarsområder vedrørende sikkerhed og sundhed på den enkelte delstrækning samt den relevante periode.

Tabellen er et udsnit af de typiske områder, hvor det er vigtigt at få placeret ansvar. Listen er ikke nødvendigvis fyldestgørende, og den skal derfor tilpasses det enkelte projekt. Den skal ligeledes revideres i takt med projektets fremdrift, hvis der er behov for det.

| ID-nr. | Ansvarsområde | Ansvarlig virksomhed | Periode |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Anmelde bygge-/anlægspladsen til Arbejdstilsynet |  | Før igangsætning |
| 1.2 | Afholde opstartsmøde med entreprenøren og dennes underentreprenør | AMK B [Virksomhed] | Før arbejdet igangsættes |
| 1.3 | Affaldsordning (fælles affaldsplads, fælles bortskaffelse af affald) |  |  |
| 1.4 | Etablere velfærdsforanstaltninger, indhegne byggepladsen samt skiltning til afgrænsning af byggepladsen |  |  |
| 1.5 | Afskærmning samt sikkerhedsskiltning ved særlige risici (forbuds- og påbudsskilte), f.eks. høreværn eller åndedrætsværn |  |  |
| 1.6 | Etablere og vedligeholde installationer i skurby og i arbejdsområdet (el, vand og kloak). El jf. stærkstrømsbekendtgørelsen |  |  |
| 1.7 | Etablere tilstrækkelig orienteringsbelysning (25 lux) i fællesområder jf. byggepladstegningen |  |  |
| 1.8 | Ophængning og løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner |  |  |
| 1.9 | … |  |  |
|  | Nedbrydning/opbrydning |  |  |
| 2.1 | Sikre, at eksisterende installationer er afbrudt |  |  |
| 2.2 | Dæmpning af støvgener ved nedbrydning |  |  |
| 2.3 | Bortskaffelse af nedbrudte materialer til kommunal modtagestation |  |  |
| 2.4 | Afdækning af brønde, huller i dæk eller lignende |  |  |
| 2.5 | Udgravning i forbindelse med renovering/omlægning/nyetablering af kloak/dræn |  |  |
| 2.6 | Udgravning i forbindelse med opbygning/fundamenter el.lign. |  |  |
| 2.7 | … |  |  |
|  | Adgangs- og flugtveje |  |  |
| 3.1 | Etablering af køre- og gangveje |  |  |
| 3.2 | Vedligehold, renholdelse og oprydning af fælles adgangsveje |  |  |
| 3.3 | Vanding af køreveje i tørre perioder efter behov |  |  |
| 3.4 | Etablering og vedligeholde af gangbroer over render/udgravninger |  |  |
| 3.5 | Etablering og vedligehold af trapper og ramper |  |  |
| 3.6 | Renholdelse af offentlige veje |  |  |
| 3.7 | Etablering og vedligehold af oplagspladser |  |  |
| 3.8 | … |  |  |
|  | Vinterperiode (1/10-31/3) |  |  |
| 4.1 | Saltning, grusning samt snerydning af fællesområder |  |  |
| 4.2 | Orienteringsbelysning på 25 lux på fællesarealer og fælles adgangsveje |  |  |
| 4.3 | … |  |  |

6.0 Vurdering af særligt farligt arbejde

Nedenstående tabel angiver en række særlige farlige arbejder på anlægspladsen. Afsnit med lysegrå baggrund er de overordnede kategorier, som også er at finde i logbog. Afsnit herunder er underkategori til særligt farligt arbejde.

Tabellen er et udsnit af de typiske særlige farlige arbejder, jf. bilag 1 i Bekendtgørelse 117, hvor det er vigtigt at få koordineret arbejdet. Listen er ikke nødvendigvis fyldestgørende, og den skal derfor tilpasses det enkelte projekt. Den skal ligeledes revideres i takt med projektets fremdrift, hvis der er behov for det.

| ID-nr. | Risiko | Aktuelt? Ja/Nej | Beskrivelse af emne eller komponent med f.eks. størrelse, vægt, placering, adgangsforhold mm. | Bemærkninger/tiltag samt ansvarlig virksomhed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned |  |  |  |
| 1.1 | Arbejde i højden |  |  |  |
| 1.2 | Arbejde i smalle eller dybe udgravninger |  |  |  |
| 1.3 | Arbejde ved stejle skråninger |  |  |  |
| 1.4 | Udgravninger i områder med stabilitetsproblemer |  |  |  |
| 1.6 | Udgravninger med gravekasse |  |  |  |
| 1.7 | Kranarbejde |  |  |  |
| 1.8 | Nedrivning |  |  |  |
| 2.0 | Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for risikofyldte kemiske eller biologiske stoffer og materialer |  |  |  |
| 2.1 | Forurenet jord |  |  |  |
| 2.2 | Arbejde i giftdepoter |  |  |  |
| 2.3 | Arbejde i lossepladsarealer |  |  |  |
| 2.4 | Arbejde i kloakker |  |  |  |
| 2.5 | Isocyanater |  |  |  |
| 2.6 | Sundhedsskadelige stoffer som asfalt, asbest, PCB, bly etc. |  |  |  |
| 2.7 | Udsættelse for sundhedsskadeligt støv |  |  |  |
| 3.0 | Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for ioniserende stråling |  |  |  |
| 3.1 | Radioaktiv stråling |  |  |  |
| 4.0 | Arbejde i nærheden af ledninger |  |  |  |
| 4.1 | Luftledninger |  |  |  |
| 4.2 | Kabler i jord som lav- og højspænding |  |  |  |
| 4.3 | Gasledninger |  |  |  |
| 4.4 | Dampledninger |  |  |  |
| 4.5 | Brændstofledninger |  |  |  |
| 4.6 | Trykledninger |  |  |  |
| 4.7 | Vandledninger |  |  |  |
| 5.0 | Arbejde, der indebærer fare for drukning |  |  |  |
| 5.1 | Arbejde i nærheden af vand |  |  |  |
| 6.0 | Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde |  |  |  |
| 6.1 | Tunnelarbejde |  |  |  |
| 6.2 | Arbejde ved tilslutning af eksisterende brønde og ledninger |  |  |  |
| 6.3 | Etablering af brønde og ledninger |  |  |  |
| 7.0 | Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr |  |  |  |
| 7.1 | Brug af dykkerudstyr |  |  |  |
| 8.0 | Arbejde i trykkammer |  |  |  |
| 8.1 | Arbejde i trykkammer |  |  |  |
| 9.0 | Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer |  |  |  |
| 9.1 | Sprængstoffer |  |  |  |
| 10.0 | Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer |  |  |  |
| 10.1 | Præfabrikerede elementer |  |  |  |
| 11.0 | Arbejde nær trafik |  |  |  |
| 11.1 | Imødegåelse af påkørselsfaren jf. håndbogsbilag 12 af 2025 |  |  |  |
| 11.2 | Udgravninger tæt på trafikerede områder |  |  |  |

7.0 Beredskabsplan

Beredskabsplanen udfyldes i et separat bilag med relevante oplysninger og ophænges i en A3 på synlige steder på anlægspladsen samt uploades i Dalux Box C08.05.

Entreprenør indføres i beredskabsplanen – herunder ”Samling på pladsen” ved meget alvorlige arbejdsulykker.

Eksempel på beredskabsplan, som skal udfyldes som et bilag til PSS. Den skal revideres i takt med projektets fremdrift, hvis der er behov for det.