Bilag til PSS

AMK-P leverer nedenstående inden entreprenørudbud:

- Beredskabsplan i A3

- Byggepladstegning over hele entrepriseområdet, (jf. Arbejdstilsynets regler og KK tegningskrav)

- Tidsplan med markering af Særligt Farligt Arbejde

Entreprenør skal fremsende APV ved særlige farlige arbejder til AMK-B.
Entreprenør skal indføres i KKs paradigme for beredskabsplan
AMK-B opdaterer løbende PSS samt bilag.

Advarsel/sanktion ved overtrædelse af regler 

AMK samt byggelederen kan til enhver tid stoppe arbejder, der ikke udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hvis reglerne, jf. PSS og gældende lovgivning, ikke overholdes, kan AMK-B og byggeleder give en mundtlig advarsel. Ved gentagen overskridelse sendes en skriftlig advarsel og til sidst bortvises den pågældende person fra byggepladsen.

Byggepladsens placering/adresse:

Projektnavn og nr.:

Bygherre: KTF, MKB

Anlægsperiode:

|  | Kontaktperson | Telefon | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektleder |  |  |  |
| Byggeleder |  |  |  |
| Rådgiver |  |  |  |
| AMK-P |  |  |  |
| AMK-B |  |  |  |
| Hovedentreprenør |  |  |  |
| Underentreprenør 1 |  |  |  |
| Underentreprenør 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

Københavns Kommune. Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen

Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Dokument: PSS – små byggepladser

Dato: 01.01 2026 – version 6.0

Anmeldelse til Arbejdstilsynet

Sikkerhedsskiltning/påbudsskiltning (ved særlige risici)

Foretage afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger

Etablering af gang- og køreveje

Vinterforanstaltninger (1/10-31/3)

Orienteringsbelysning

Byggepladsinstallationer

Samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner

Oprydning/Renhold

…

…

…

…

Hovedentreprenør er ansvarlig for ovenstående medmindre andet aftales med byggeleder

Ansvarlig betyder: Etablere, vedligeholde og fjerne i det pågældende område

Påbudte værnemidler
På byggepladsen og ved tilsyn anvendes følgende personlige værnemidler: 
- Sikkerhedsfodtøj
- Reflekstøj overdel i sikkerhedsklasse 3
- Hjelm
Afvigelser fra værnemidler aftales på sikkerhedsmøder eller byggemøder og føres til referat samt noteres i PSS.

Sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder

Virksomheder og kontaktoplysninger

Særlige farlige arbejder jf. BEK 117 bilag 1 					           (Sæt kryds ved relevante arbejder)

| 1 | Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer (fx asfalt, jordforurening, asbest, PCB, bly eller sundhedsskadeligt støv) |  |
| 3 | Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for ioniserende stråling (fx anvendelse af troxler) |  |
| 4 | Arbejde i nærheden af ledninger (strøm, gas, vand etc.) |  |
| 5 | Arbejde, der indebærer fare for drukning |  |
| 6 | Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde |  |
| 7 | Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr |  |
| 8 | Arbejde i trykkammer |  |
| 9 | Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer |  |
| 10 | Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer |  |
| 11 | Arbejde nær trafik (imødegåelse af påkørselsfaren) |  |

Aftalte foranstaltninger vedr. særligt farligt arbejde - herunder imødegåelse af påkørselsfaren ved arbejde nær trafik:

- …

- …

- …

(OBS for sikkerhedsskiltning)

PSS udarbejdet dato:

Revisionsdato:

Udarbejdet af:

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)

Små anlægspladser

Ved flere arbejdsgivere og 1-5 personer beskæftiget samtidigt og en anlægsperiode på ca. 3 måneder