Oversigt over politisk behandling

ØU 200/2008

Samlet anlægsplan 2008-10 (Børne- og Ungdomsudvalget)

Udvalget skal tage stilling til anlægsplanen for perioden 2008 til 2010, der viser hvordan anlægsrammen foreslås udmøntet på konkrete projekter. Anlægsplanen omfatter både Børneplan II og Strukturplanen.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, - at anlægsplanen for Børneplan II og Strukturplanen godkendes. - at der opføres en ny skole i Ørestaden med 3 spor og fuldt integreret KKFO samt klubtilbud. - at finansieringen af en ny skole i Sydhavnen indgår i budgetforhandlingerne for 2009. - at helhedsplan for Vibenhus Skole som 3-sporet skole udskydes indtil videre. - at serviceniveauet på fritidsklubområdet nedjusteres til det af Borgerrepræsentationen godkendte niveau. Dette indebærer at en del af de større klubbørn fremover kan risikere at blive tvangsudmeldt. - at specialområdet, bortset fra færdiggørelsen af Fensmarksskolen og resterende specialdaginstitutionspladser fra Børneplan I, håndteres som en separat sag i forbindelse med forhandlingerne om budget 2009. - at der gives en anlægsbevilling på samlet 11.500.000 kr. til planlægning og projektering af arbejdet med de daginstitutioner, der er omfattet af strukturtilpasninger. Der kan anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalget 2008 budget på funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Af bevillingen overføres 11.421.000 kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme på funktion 5.25.14.3. - at der gives en anlægsbevilling på samlet 23.000.000 kr. til planlægning og projektering af om- og nybygninger på de 5 sammenlagte skoler. Der kan anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalget 2008 budget på funktion 3.22.01.3, folkeskoler. Af bevillingen overføres 22.842.000 kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme på funktion 3.22.01.3. - at der i forbindelse med udarbejdelsen af Børneplan II er taget højde for opfyldelsen af pasningsgarantien i de nye byområder i planperioden. - at det med udgangspunkt i den planlagte redegørelse om BUF’s anlægsplan i juni revurderes, hvorvidt en fastholdelse af pladsgarantien forudsætter yderligere anlægsmidler tilført i budget 2009. - at Børne- og Ungdomsudvalget gives en negativ tillægsbevilling i 2008 på 266.484.000 kr. på bevillingen, Anlæg rammestyret, (fordelt med 133.242.000 kr. på funktion 3.22.01.3 og 133.242.000 kr. på funktion 5.25.14.3), som overføres til Økonomiudvalget, bevillingen Finansposter, funktion 8.22.05.5 Forskydninger i likvide aktiver, og at 266.484.000 kr. indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsrammer for 2009-2011 finansieret af Økonomiudvalget, bevillingen Finansposter, funktion 8.22.05.5 Forskydninger i likvide aktiver fordelt med 1.000.000 kr. i 2009, 28.000.000 i 2010 og 237.484.000 kr. i 2010. Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 30. januar 2008 Gorm Gunnarsen (Ø) stillede ændringsforslag til indstillingens 2. at om, at KKFO er-stattes af fritidshjem. Forslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat: For stemte 1 medlem: Ø Imod stemte 3 medlemmer: A og B 3 medlemmer undlod at stemme: F og V. Indstillingens 9. at blev vedtaget efter særskilt afstemning med følgende resultat: For stemte 5 medlemmer: A, B og F. Imod stemte 2 medlemmer: V og Ø. Den resterende del af indstillingen blev godkendt efter afstemning med følgende resultat: For stemte 5 medlemmer: A, B og F Imod stemte: ingen 2 medlemmer undlod at stemme: V og Ø. B og F ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen: ”B og F vil fastholde, at der skal være pladsgaranti i daginstitutioner i København, som vedtaget i Børneplanen og vi går imod tvangsudmelding af børn fra fritidsinstitutioner. Derfor anser vi det for umuligt, at BUF kan spare de 44 mio. kr. på anlægsbudgettet, som er forudsat i indstil-lingen. En besparelse i den størrelsesorden vil medføre enten urimelige forringelser i de enkelte projekter, eller at vi igen vil få lange ventelister til børnehaver og vuggestuer som før vi lavede Børneplanen. BR vedtog den 10. januar i år samtidig med, at BR støttede forslaget om en Idrætshal på Islandsbrygge: At der i forbindelse med budget 2009 sker en revurdering af Børne- og Ungdomsudvalgets samlede anlægsbudget på baggrund af den redegørelse, som er besluttet i budget 2008 om udbygningen på skole- og daginstitutionsområdet, således at det sikres, at pladsgarantien på daginstitutionsområdet fastholdes, og således at der kan ske den nødvendige udbygning af skoler i områder med befolkningstilvækst. Bog F kan hverken gå på kompromis med pladsgarantien på daginstitutionsområdet eller den nødvendige udbygning af skoler og forventer, at der i budget 2009 tilføres flere anlægsmidler til området. V tilsluttede sig B og Fs protokolbemærkning. V og Ø ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen: ”V og Ø ser med særlig be-kymring på den manglende forsyning af institutionspladser på Amager, herunder speci-elt Ørestad og Islands Brygge. Den manglende lokale institutionsforsyning ødelægger såvel disse bydeles miljømæssige bæredygtighed som generelle attraktivitet.” Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har følgende bemærkninger til sagen - samlet anlægsplan 2008-2010: Til anlægsplanen for Børneplan II og strukturplanen skal Kultur- og Fritidsforvaltningen bemærke, at selve kalkulationsgrundlaget bag de bygningsmæssige forslag er summarisk. Dette indebærer, at Kultur- og Fritidsforvaltningen forbeholder sig ret til at realisere de ligeledes summarisk beskrevne ønsker til byggeprojekterne i indstillingen på en sådan måde, at de bevilgede anlægsrammer tages som givet og at indholdet i bygningsarbejderne tilpasses hertil. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har allerede taget mange skridt til at optimere denne tilpasningsproces. Kultur- og Fritidsforvaltningen skal endvidere gøre opmærksom på, at realiseringen af flere af projekterne, og især projektet på Jagtvejens Skole forudsætter ny lokalplan, hvilket vi ved at Børne- og Ungdomsforvaltningen er opmærksom på og arbejder med. Det er klart, at ændringer i lokalplanproceduren i forhold til de præmisser, som Børne- og Ungdomsforvaltningen har lagt til grund, vil kunne påvirke tidsplanen. Der er generelt lagt en stram men realistisk tidsplan, som Kultur- og Fritidsforvaltningen har medvirket til at udarbejde, hvilket indebærer at forskydninger i bestillerens godkendelse af dispositionsforslag m.v. i forhold til foreløbig tidsplan vil få konsekvenser for den endelige afvikling af projekterne. På trods af ovennævnte bemærkninger anser Kultur- og Fritidsforvaltningen det ikke for påkrævet at tage forbehold for budgettet, idet det anses for realistisk, i givet fald, at foretage kompenserende besparelser i samarbejde med bestillerenheden. Der skal dog generelt tages forbehold for eventuelle effekter som følge af Økonomiudvalgets kommende prioritering af anlægssager i kommunen i forlængelse jf. ØU 107/2008. Der henvises i øvrigt til de forudsætninger og bemærkninger der fremgår af indstillingen og de vedlagte bilag, herunder det administrative høringssvar Københavns Ejendomme tidligere har afgivet til sagen."