Oversigt over politisk behandling

ØU 21/2008

Etablering af sundhedsrum og værested (Socialudvalget)

Socialforvaltningen har udarbejdet et revideret forslag med budget for etablering af sundhedsrum og værested.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, - at der gives en kapitalbevilling til etablering af sundhedsrum på 8.000.000 kr., - at der af den samlede bevilling på 8.000.000 mill. kr. afsættes 4.035.000 kr. til indretning og montering af sundhedsrum og værested i bygning 81 og 78, - at der af den samlede bevilling på 8.000.000 kr. afsættes 1.100.000 kr. til indretning af en del af bygning 59 i Den Grå Kødby til den nuværende lejer af bygning 78 (Husets Teaters Værksted), - at der af den samlede bevilling på 8.000.000 kr. afsættes 61.000 kr. til husleje vedr. bygning 81, 78 og 59 i byggeperioden, - at der af den samlede bevilling på 8.000.000 kr. afsættes 1.500.000 kr. som kompensation for DGI-byens oprindelige istandsættelse af bygning 81 og 1.000.000 kr. som kompensation for DGI-Storkøbenhavns udgifter til flytning fra bygning 81 til DGI-byen, - at der af den samlede bevilling på 8.000.000 kr. afsættes et beløb på 304.000 kr. til uforudsete udgifter, som følge af rokadens kompleksitet og udgifter til uforudsete myndighedskrav, - at finansiering delvist tilvejebringes ved at anvende 5.000.000 kr. der i budget 2007 er afsat til deponering i forbindelse med et sundhedsrum indenfor Socialudvalgets ramme funktion 5.38.45.3, - at den resterende finansiering på 3.000.000 kr. tilvejebringes via Vesterbropuljen, - at det tages til efterretning, at værestedet forventes at åbne primo september 2008 og sundhedsrummet i november 2008. Socialudvalgets beslutning i mødet den 28. november 2007 Kontorchef Birgitte Nystrup Lundgren deltog under punktet. Indstillingen blev tiltrådt, idet et flertal i Socialudvalget ønskede en plan fra forvaltningen for hvordan der kan etableres fixerum med alle nødvendige fixestationer. Leslie Arentoft (V) ønskede følgende protokolleret: ”Venstre støtter oprettelsen af et sundhedsrum for narkomaner placeret på Vesterbro, men stemmer nej til nærværende indstilling, idet den konkrete lokalisering i Den Brune Kødby er ganske uacceptabel” Wallait Khan (Løsgænger) og Peter Schlüter (C) tilsluttede sig protokolbemærkningen. Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: ”Kultur- og Fritidsudvalget har følgende bemærkninger til sagen ”Etablering af sundhedsrum”: På baggrund af de foreliggende oplysninger, har Kultur- og Fritidsudvalget ingen bemærkninger til, at kommunen indretter sundhedsrum i bygning 81 og indretter værested i bygning 78 i Den Brune Kødby. Indretningen af sundhedsrum og værested betyder, at DGI-Storkøbenhavn flytter fra bygning 81 til DGI-byen pr. 1. august 2008, hvilket Københavns Ejendomme vurderer som en god løsning. Indretningen af sundhedsrum og værested betyder også, at Husets Teaters Værksted flyttes fra bygning 78. Københavns Ejendomme har fået oplyst, at der ikke er forhandlet færdigt med Husets Teater. Det skal bemærkes vedrørende bygning 59, at sagens nuværende budget og tidsplan, der er kvalitetssikret af Københavns Ejendomme, er baseret på den forudsætning, at det nye værksted til Husets Teater kun etableres i ét rum i bygning 59. Såfremt værkstedet skal etableres i to rum i bygning 59 skal sagens budget efter Københavns Ejendommes vurdering forhøjes. Der skal bruges i alt 5 måneder fra beslutningen træffes til ombygningsarbejderne i bygning 59 er overstået. Det skal videre bemærkes, at den generelle tidsplan for etablering af sundhedsrum og værested er stærkt afhængig af Husets Teaters værksteds udflytning fra bygning 78. Der henvises i øvrigt til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar af 6. november 2007.” Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 20. december 2007: Indstillingen blev godkendt.