Bilag 7: Oversigt over politisk behandling

2172.0001/03

J.nr.	ØU 80/2007

Havnegade; Ny Promenade (Teknik- og Miljøudvalget)

Teknik- og Miljøudvalget (TMU) skal træffe beslutning om igangsætning af anlæg af en del af en ny promenade på Havnegade og om udarbejdelse af lokalplan for den resterende del. Endvidere skal der træffes beslutning om modtagelse af bidrag fra Centerplan A/S.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) indstiller, at TMU overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler, - at nærværende dispositionsforslag danner grundlag for udformning af en fremtidig havnepromenade i Havnegade, - at projektet anlægges som en etapedelt entreprise, med opstart i 2007 for etape 1, og opstart af etape 2 når lokalplan for denne etape er vedtaget, - at der gives en anlægsbevilling, finansieret af Vej og Parks anlægsramme i 2007 (konto 2.28.23.3, Standardforbedringer på færdselsarealer) på 15 mio. kr., udformet som en udgiftsbevilling på 25,0 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 10,0 mio. kr. ekskl. moms fra Centerplan A/S, - at provenutabet fra nedlæggelse af 56 parkeringspladser på 840.000 kr. pr. år dækkes af den pulje, som budgetforligspartierne har afsat til dækning af indtægtstab ved nedlæggelse af parkeringspladser i 2007, - at der udarbejdes lokalplan for området begrænset af husrækken mod Havnegade, kaj mod Nyhavn og Inderhavnen samt den nordlige afgrænsning af lokalplan nr. 280 ”Havnegade” med henblik på etablering af havnepromenade samt opførelse af en mindre bygning til publikumsorienteret erhverv på ejendommen matr. nr. 373 Øster Kvarter, København, - at prisniveauet for udeservering i Havnegade ændres fra det nuværende 329 kr. pr. m2 (”Nyhavnspriser”) til 175 kr. pr. m2 (”Nicolai Plads-priser”), - at vedlagte aftale mellem Centerplan A/S og Københavns Kommune indgås med bindinger om, at matr. nr. 373 ikke bebygges udover matriklen, og med forbehold for resultatet af den for gennemførelsen af bebyggelsen fornødne supplerende lokalplanlægning efter forudgående afholdt arkitektkonkurrence. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 10. januar 2007 Sagen blev udsat Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 24. januar 2007 Sagen blev udsat Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 7. februar 2007 Anbefalet, med bemærkning om, at tilføje ”evt.” i 5. at, linie 3 før sidste ord ”opførelse” Karin Storgaard (O) afgav protokolbemærkning. ”O er ikke tilhænger af, at vi igen nedlægger 56 p-pladser uden, der er erstatningspladser, idet det nye P-hus i Borgergade ikke er færdigbygget.” V tilsluttede sig protokolbemærkningen.