Oversigt over politisk behandling

BR 296/08

Igangsættelse af midlertidige aktiviteter på DSB-arealet vest for Mjølnerparken (Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

Københavns Kommune har i forbindelse med budget 2008 afsat 9 mio. kr. til realisering af en aktivitetspark på DSB- arealet, herunder midlertidige aktiviteter. Der er behov for en beslutning om en hurtig og lokalt forankret måde at udvikle, igangsætte og drive disse midlertidige aktiviteter på arealet, indtil en permanent aktivitetspark står færdig.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, over for Borgerrepræsentationen anbefaler, - at igangsætte projektudvikling, anlæg og drift af midlertidige aktiviteter på DSB-arealet, og at dette varetages af Nørrebrohallen og CPHmoves, som beskrevet i indstillingen - at der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. (2008 p/l) til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 (Standardforbedringer af færdselsarealer), til indhegning af arealet og miljømæssig forundersøgelse af dele af grunden - at der tilvejebringes finansiering gennem overførsel af 0,3 mio. kr. i 2008 fra Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion 6.45.51.3 (Aktivitetspark på DSB-arealet), til Teknik og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 (Standardforbedringer af færdselsarealer) - at der gives en tillægsbevilling på 0,125 mio. kr. til Teknik og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 2.28.20.1 Grønne pladser og naturområder til de afledte udgifter til drift af området. Tillægsbevillingen finansieres ved en omplacering af midler fra Puljen til renhold i nye byområder på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1. Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, - at der til midlertidige aktiviteter gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. (2008 p/l) til Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion 6.45.51.3 (Aktivitetspark på DSB-arealet) med dækning på samme konto. Midlerne fordeles med 0,5 mio. kr. i 2008, 2,5 mio. kr. i 2009 og 1,0 mio. kr. i 2010 (alle 2008 p/l). Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2008 Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte et ændringsforslag til 4. at om at anbefale over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at finansieringen af den midlertidige drift i årene 2008 - 2010 tages fra de uforbrugte midler i puljen til driftsudgifter i nye byområder (Fælles driftspulje, funktion 6.45.51.1), således at driften af Nørrebroparken ikke berøres. Nedlægges pulje med vedtagelse af budget 2009, reserveres ubrugte midler til driften i 2009 og 2010. Budgetteknisk betyder det, at 4. at ændres til at der gives en tillægsbevilling for 2008 til 2010 på 0,125 mio. kr. til Teknik og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 2.28.20.1 Grønne pladser og naturområder til de afledte udgifter til drift af området. Tillægsbevillingen finansieres ved en omplacering af midler fra Puljen til renhold i nye byområder på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1. 1.-3. at samt 5. at blev anbefalet. Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. maj 2008 Af tekniske grunde fremsatte Ritt Bjerregaard(A) følgende ændringsforslag til 4. at-punkt: ”at de afledte udgifter til drift af området på årligt 0,125 mio. kr. (2008 p/l) i perioden 2008 til 2010 finansieres ved en omplacering af midler fra Puljen til renhold i nye byområder. Der gives således en tillægsbevilling i 2008 på 0,125 mio. kr. til Teknik og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær drift, funktion 2.28.20.1 (Grønne pladser og naturområder) med finansiering på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 (Puljen til renhold i nye byområder). I 2009 og 2010 gives Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling, Ordinær drift, et årligt rammeløft på 0,125 mio. kr. (2008 p/l) med modpostering på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles driftspuljer.” Indstillingen blev anbefalet med det stillede ændringsforslag.