2.	Anlægsbevilling til 2. etape af strukturtilpasningen (2008-39921)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til anlægsbevillinger til ombygning af 8 sammenlagte institutioner samt bevilling til 2. del af arbejderne i 1 institution.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om, - at der gives anlægsbevilling på i alt 2.029.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Enghave Sogns Integrerede Institution, Slien 2 og Enghave Kirkes Børnehave, Sønder Boulevard 120, distrikt Vesterbro, Kongens Enghave, - at der gives anlægsbevilling på i alt 1.289.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Sommerfuglen og Deltidsbørnehaven, Oehlenschlægersgade 33 og 35, distrikt Vesterbro, Kongens Enghave, - at der gives anlægsbevilling på i alt 777.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Sophus Bagger og Vibereden, Hjortøgade 3 og 10, distrikt Østerbro, - at der gives anlægsbevilling på i alt 1.830.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Sundby Sogns Integrerede Institution og Sundby Menigheds Fritidshjem, Oliebladsgade 9, distrikt Amager, - at der gives anlægsbevilling på i alt 1.876.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af vuggestuen og børnehave ved Statens Serum Institut, Amagerfælledvej 38, distrikt Amager, - at der gives anlægsbevilling på i alt 1.238.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Bella Deltidsbørnehave, Ved Bellahøj 6 og Kollektivhusets Børnehave, Frederikssundsvej 123E, distrikt Vanløse, Brønshøj-Husum, - at der gives anlægsbevilling på i alt 2.034.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Voldparken og Minibørnehaven, Arildsgård 11, distrikt Vanløse, Brønshøj-Husum, - at der gives anlægsbevilling på i alt 2.142.000 kr. til 2. del af bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Balder og Universet, Baldersgade 5 og 7, distrikt Nørrebro, - at der gives anlægsbevilling på i alt 2.338.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med omlægning af pladser i Valbyhøj, Thyregodsvej 14, distrikt Valby, - at der anvises dækning for den samlede anlægsbevilling på 15.553.000 kr. med 11.043.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalget bevilling Anlæg; funktion 5.25.14.3 i 2008 og med 4.510.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg; funktion 5.25.14.3 i 2009. Af den samlede anlægsudgift i 2008 overføres 10.000.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget på bevilling Københavns Ejendomme, Drift og anlæg; funktion 5.25.14.3, og af den samlede anlægsudgift i 2009 overføres 4.390.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, Drift og anlæg; funktion 5.25.14.3. Der tages forbehold for Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2009. Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme. (Børne- og Ungdomsudvalget)

Problemstilling

BR godkendte den 29. november 2007 strukturtilpasning på 41 daginstitutioner(BR 548/07 til 555/07), og BUU godkendte den 30. januar 2008 yderligere 6 strukturtilpasninger (BUU j.nr. 2008-14367).

Som led i anlægsplan 2008-10 har BR den 15. maj 2008 (BR 258/08), givet en anlægsbevilling på 11.500.000 kr. til projektering af byggeopgaverne på de daginstitutioner, som er omfattet af strukturtilpasningen og givet anlægsbevilling på i alt 35.526.000 kr.  til byggearbejderne på de institutioner, som indgår i 1. etape (BR279/08).

Løsning

BUF har sammen med en ekstern rådgiver, distriktet og Københavns Ejendomme (KEjd) kortlagt 2. etape af de bygningsmæssige arbejder i de sammenlagte institutioner og fremlægger hermed forslag om anlægsbevilling til byggearbejder i 8 sammenlagte institutioner, hvor der er udpeget en leder. Endvidere indgår 2. del af byggearbejderne i en af de sammenlagte institutioner i denne etape.

Hovedparten af de resterende arbejder kortlægges inden udgangen af 2008, og indstilling om anlægsbevilling til 3. etape fremlægges for BR inden udgangen af 2008.

Endvidere planlægges en 4. og opsamlende etape med 1-2 institutioner, hvor ledelsesforholdene endnu ikke er på plads, og de institutioner i 3. etape, som evt. skønnes nødvendige at udsætte af hensyn til tidsplanen.

Hovedparten af byggearbejderne i de sammenlagte institutioner forventes afsluttet inden sommerferien 2009 afhængig af, hvornår der opnås byggetilladelse fra Center for Byggeri i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Kortlægning og prissætning af byggeopgaven er gennemført på baggrund af møder med institutionerne, og alle indretningsforslag er godkendt af institutionernes byggeudvalg.

Den samlede udgift til de nu i alt 22 kortlagte ombygninger og 3 delvise ombygninger holder sig inden for en forholdsmæssig andel af den afsatte ramme på 115,5 mil. kr. inkl. honorar til de i alt 47 sammenlagte institutioner.

Beskrivelse af de enkelte projekter fremgår af bilag 2.

Indstillingen har været i høring i KEjd jfr. bilag 3. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomi

Den samlede anlægsudgift er opgjort til 15.553.000 kr. eks. honorar, hvoraf der overføres 14.390.000 kr. til KFU, KEjd. Den detaljerede fordeling af bevillinger og overførsler til KFU fremgår af bilag 1.

Der anvises dækning for udgiften i 2008 på 11.043.000 kr. på BUU´s anlægsbudget på funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner og i 2009 på 4.510.000 kr. på BUU’s anlægsramme på funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner.

Bevillingerne søges under forudsætning af, at der opnås byggetilladelse til projekterne.

Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1. Uddybende oplysninger om økonomien fremgår af bilag 1.

Videre proces

Ombygningerne i 2. etape forventes afsluttet inden udgangen af april 2009 afhængig af myndighedsbehandlingen.

Else Sommer	Knud Langberg

Oversigt over politisk behandling

Anlægsbevilling til 2. etape af strukturtilpasningen

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevillinger til ombygning af 8 sammenlagte institutioner samt bevilling til 2. del af arbejderne i 1 institution.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget over for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler, - at der gives anlægsbevilling på i alt 2.029.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Enghave Sogns Integrerede Institution, Slien 2 og Enghave Kirkes Børnehave, Sønder Boulevard 120, distrikt Vesterbro, Kongens Enghave, - at der gives anlægsbevilling på i alt 1.289.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Sommerfuglen og Deltidsbørnehaven, Oehlenschlægersgade 33 og 35, distrikt Vesterbro, Kongens Enghave, - at der gives anlægsbevilling på i alt 777.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Sophus Bagger og Vibereden, Hjortøgade 3 og 10, distrikt Østerbro, - at der gives anlægsbevilling på i alt 1.830.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Sundby Sogns Integrerede Institution og Sundby Menigheds Fritidshjem, Oliebladsgade 9, distrikt Amager, - at der gives anlægsbevilling på i alt 1.876.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af vuggestuen og børnehave ved Statens Serum Institut, Amagerfælledvej 38, distrikt Amager, - at der gives anlægsbevilling på i alt 1.238.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Bella Deltidsbørnehave, Ved Bellahøj 6 og Kollektivhusets Børnehave, Frederikssundsvej 123E, distrikt Vanløse, Brønshøj-Husum, - at der gives anlægsbevilling på i alt 2.034.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Voldparken og Minibørnehaven, Arildsgård 11, distrikt Vanløse, Brønshøj-Husum, - at der gives anlægsbevilling på i alt 2.142.000 kr. til 2. del af bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Balder og Universet, Baldersgade 5 og 7, distrikt Nørrebro, - at der gives anlægsbevilling på i alt 2.338.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med omlægning af pladser i Valbyhøj, Thyregodsvej 14, distrikt Valby, - at der kan anvises dækning for den samlede anlægsbevilling på 15.553.000 kr. med 11.043.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalget anlægsbudget i 2008 på funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner og med 4.510.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme i 2009 på funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Af den samlede anlægsudgift i 2008 overføres 10.000.000 kr. til KFU og af den samlede anlægsudgift i 2009 overføres 4.390.000 kr. til KFU på funktion 5.25.14,3, integrerede institutioner. Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om anlægsbevilling til 2. etape af bygningsmæssige arbejder i forbindelse med strukturtilpasningen på dagsinstitutionsområdet gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar af 19. juni 2008 (sagens bilag 3)." Børne og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2008 Indstillingen blev godkendt. Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: Økonomiforvaltningen præciserer, at der anvises dækning for den samlede anlægsbevilling på 15.553.000 kr. med 11.043.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalget bevilling Anlæg; funktion 5.25.14.3 i 2008 og med 4.510.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg; funktion 5.25.14.3 i 2009. Af den samlede anlægsudgift i 2008 overføres 10.000.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget på bevilling Københavns Ejendomme, Drift og anlæg; funktion 5.25.14.3, og af den samlede anlægsudgift i 2009 overføres 4.390.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, Drift og anlæg; funktion 5.25.14.3. Der tages forbehold for Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2009. Økonomiudvalget har herudover ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme. Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. september 2008 Indstillingen blev anbefalet.

bilag

1. Økonomi

2. Projektbeskrivelse 2. etape

3. Høringssvar fra KFU, KEjd