35.	Ny genbrugsstation ved Bispeengbuen Fuglebakken station (TMU og KFU) (2008-87228)

Der skal godkendes etablering af ny genbrugsstation og adgangsveje hertil på trekantsarealet mellem Borups Allé, Bispeengbuen og Ringbanen.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om, - at der gives en anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.65.3 (Genbrugsstationer) til en ny genbrugsstation på trekantsarealet ved Bispeengbuen/Borups Allé Bevillingen frigives med 3 mio. kr. i 2009 og 5,4 mio. kr. i 2010. Bevillingen betinges af, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender punkt 3, at Vejdirektoratet og Banedanmark underskriver lejeaftaler for Bispeengbuens sydlige og nordlige underføring under Ringbanen, og at Frederiksberg Kommune godkender en lignende indstilling. - at anlægsbevillingen finansieres ved at omplacere 3,5 mio. kr., tidligere bevilget til en genbrugsstation på Grøndalsvænge Allé (BR 736/05), fra funktion 1.38.66.3 (Øvrige ordninger) til funktion 1.38.65.3 (Genbrugsstationer) under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, takstfinansieret anlæg. De resterende 4,9 mio. kr. finansieres under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.65.3 (Genbrugsstationer). Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik og Miljøudvalgets budgetramme. (Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen bevilgede den 15. december 2005 3,5 mio. kr. til projektering af en genbrugsstation på Grøndalsvænge Allé (BR 736/05). Efterfølgende viste en placering af genbrugsstation i kombination med boliger at koste væsentligt mere. I forbindelse med forslag om billige boliger på arealet besluttede Borgerrepræsentationen den 15. november 2007 at flytte den planlagte genbrugsstation til trekantsarealet ved Bispeengbuen/Borups Allé med foreløbigt vurderede udgifter på 7-8 mio. kr. samt udgifter til trafikbetjening og en eventuel ny adgangsvej fra Nordre Fasanvej (BR 504/07). Teknik- og Miljøforvaltningen anslår nu, i samarbejde med Frederiksberg Kommune, udgifter på ca. 16 mio. kr., hvoraf godt 8 mio. kr. vedrører Københavns Kommune.

For at etablere en genbrugsstation med tilstrækkelig kapacitet og en sikker trafikafvikling på og omkring trekantsarealet er det hensigtsmæssigt at have adgangsvej fra både Borups Allé og Nordre Fasanvej. Det nødvendiggør udnyttelse af Bispeengbuens sydlige underføring under Ringbanen, hvor skateranlægget X-Hall p.t. holder til.

Løsning

I samarbejde med I/S Amagerforbrænding, som skal stå for etablering og drift af genbrugsstationen, og Frederiksberg Kommune har Københavns Kommune foretaget nærmere undersøgelser af støjkonsekvenser, trafikforhold og mulighederne for at indpasse en genbrugsstation på trekantsarealet.

Det foreslås at anlægge en genbrugsstation på i alt 6.700 m2 omfattende det trekantede areal afgrænset af Bispeengbuen, Borups Allé og Ringbanen samt Bispeengbuens sydligste af i alt fire underføringer under Ringbanen. En stor del af dette areal vil på grund af arealets facon være optaget af vej, jf. bilag 1.

Af hensyn til genbrugsstationens affaldskapacitet og for at undgå uhensigtsmæssig kødannelse ved krydset Borups Allé/Bispeengbuen vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Frederiksberg Kommune, at det er nødvendigt at supplere adgangsvejen fra Borups Allé med en adgangsvej over den nuværende Falck-grund fra Nordre Fasanvej. Adgangsvejen fra Nordre Fasanvej og strækningen i Bispeengbuens sydlige underføring kan udnyttes til opmarch af biler i spidsbelastningsperioder.

Tilvejebringelsen af areal til genbrugsstationen og adgangsvejen forudsætter: 
a) køb af to små arealer samt leje af arealer af Vejdirektoratet og Banedanmark, 
b) flytning af skateranlægget X-Hall fra Bispeengbuens sydlige underføring, og 
c) mageskifte af arealer ved Falck-grunden i Frederiksberg Kommune (vedrører Frederiksberg Kommune).

Køb og leje af arealer
Der er positiv dialog med Vejdirektoratet og Banedanmark om tilvejebringelse af de nødvendige arealer ved ejerskab og leje på hensigtsmæssige vilkår. For de arealer, der skal opnås ejerskab til, er købsaftalerne gjort betinget af politisk godkendelse i kommunerne. Der vil af Økonomiforvaltningen blive fremlagt en særskilt indstilling om arealkøb. Nærværende indstilling betinges af, at Vejdirektoratet og Banedanmark underskriver lejeaftaler for arealerne omkring den nordlige og den sydlige tunnelunderføring.

Flytning af skateranlægget X-Hall
Adgangsvejen fra Nordre Fasanvej nødvendiggør flytning af skateranlægget X-Hall, der er beliggende i Bispeengbuens sydlige underføring under Ringbanen. Det foreslås, at flytningen kan ske til den nordlige underføring, og at der ikke sker en forringelse af selve skateranlægget. Flytningen kræver etablering af en adgangsvej til den nordlige underføring, jf. bilag 2.

Den nordlige underføring er kortere end den sydlige, men Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at aktiviteterne i den nuværende X-Hall vil kunne videreføres på den nye placering. Det skønnes derfor, at projektet ikke vil gå ud over skateranlæggets kapacitet, udover en kortvarig lukning i forbindelse med selve flytningen.

Mageskifte af arealer ved Falck-grunden
Frederiksberg Kommune har godkendt salg af et areal ved Bispeengbuen, og kan ved et mageskifte opnå ejerskab til adgangsvejen fra Nordre Fasanvej frem til Vejdirektoratets matrikel.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der med de fremlagte planer bliver skabt mulighed for at etablere en ny genbrugsstation i et område, hvor der er langt til nærmeste alternativ. En genbrugsstation ved Bispeengbuen/Fuglebakken Station vil supplere den planlagte genbrugsstation på Borgervænget godt ved at aftage affald fra den nordvestlige del af kommunen og Frederiksberg. Der etableres en 3 meter høj beplantet støjskærm langs Bispeengbuen og Borups Allé, hvilket betyder, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse på 45 dB vil kunne overholdes.

Arealet er ikke udpeget til genbrugsstation i den gældende kommuneplan. I den forestående revision af kommuneplanen foreslås arealet udpeget til Område til Tekniske Anlæg (T2) i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning (BR 504/07). Forslag til ny Kommuneplan 2009 forventes offentliggjort i januar 2009.

Økonomi

De samlede kommunale udgifter til projektering, flytning af X-Hall og klargøring af arealet forventes at blive på 16.039.000 kr. Udgifterne fordeles som udgangspunkt ligeligt mellem Frederiksberg og Københavns Kommune. Københavns andel er på 8.019.000 kr.. Hertil lægges udgifter til arealkøb, hvorfor Københavns Kommunes samlede udgifter er på 8.388.000 kr. jf. bilag 3. Beløbet finansieres via de kommunale affaldsgebyrer med en kassemæssig dækning på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.65.3 (Genbrugsstationer). Fordelingen mellem kommunerne ændres med tilbagevirkende kraft, hvis der er forskydninger på 10 % -point eller mere mellem københavnernes og frederiksbergborgernes benyttelse af genbrugsstationen.

Ud over kommunernes udgifter finansieres etableringen af genbrugsstationen med ca. 19 mio. kr. fra I/S Amagerforbrænding, ligesom kommunerne bidrager ligeligt med egne arealer for skønnet 3,5 mio. kr. i alt.

De årlige kommunale udgifter efter etablering er ca. 0,4 mio. kr. (ejendomsskatter m.v.).

Videre proces

Trekantsarealet ligger i Bispebjerg bydel på grænsen til Vanløse og Nørrebro. Udtalelser fra lokaludvalgene på Bispebjerg og Vanløse kan ses af bilag 4 og 5. Eventuelle udtalelser fra Nørrebro vil blive eftersendt.

En tilsvarende indstilling blev tiltrådt af Frederiksberg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 18. august 2008, og forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen den 8. september 2008. Såfremt indstillingen tiltrædes i begge kommuner, vil de konkrete planer for genbrugsstationens etablering blive fremlagt for beboerne i området og andre med interesse.

I/S Amagerforbrænding ventes ultimo oktober 2008 at bevilge midler til etablering af selve genbrugsstationen. Projektering af genbrugsstationen og adgangsvejene samt udarbejdelse af miljøgodkendelse mm. vil ske i perioden frem til medio 2009. I/S Amagerforbrænding forestår anlæg af genbrugsstationen og adgangsvejene dertil. Teknik- og Miljøforvaltningerne i de to kommuner har ansvar for ændringer i vejbanen i Nordre Fasanvej og Borups Allé. Projektering og etablering af adgangsvej til Bispeengbuens nordlige underføring og flytning af X-Hall vil blive forestået af Kultur- og Fritidsforvaltningen i anden halvdel af 2009.

Genbrugsstationen planlægges åbnet i 2010. Dette er dog afhængigt af, at processen ikke forsinkes, fx hvis miljøgodkendelsen indbringes for Miljøklagenævnet.

Hjalte Aaberg	Carsten Haurum

Oversigt over politisk behandling

Borgerrepræsentationen skal godkende etablering af ny genbrugsstation og adgangsveje hertil på trekantsarealet mellem Borups Allé, Bispeengbuen og Ringbanen. Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende flytning af skateranlægget X-Hall.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, - at der gives en anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.65.3 (Genbrugsstationer) til en ny genbrugsstation på trekantsarealet ved Bispeengbuen/Borups Allé Bevillingen frigives med 3 mio. kr. i 2009 og 5,4 mio. kr. i 2010. Bevillingen betinges af, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender punkt 3, at Vejdirektoratet og Banedanmark underskriver lejeaftaler for Bispeengbuens sydlige og nordlige underføring under Ringbanen, og at Frederiksberg Kommune godkender en lignende indstilling. - at anlægsbevillingen finansieres ved at omplacere 3,5 mio. kr., tidligere bevilget til en genbrugsstation på Grøndalsvænge Allé (BR 736/05), fra funktion 1.38.66.3 (Øvrige ordninger) til funktion 1.38.65.3 (Genbrugsstationer) under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, takstfinansieret anlæg. De resterende 4,9 mio. kr. finansieres under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.65.3 (Genbrugsstationer). Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, - at skateranlægget X-Hall flyttes fra Bispeengbuens sydlige underføring under Ringbanen til Bispeengbuens nordlige underføring under Ringbanen. Godkendelsen betinges af anlægsbevillingen under punkt 1 og medfører ikke omkostninger for Kultur- og Fritidsudvalget. Teknik og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 3. september 2008 Indstillingen blev anbefalet. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 11. september 2008 Indstillingen blev godkendt. Kultur-og Fritidsudsvalget forudsætter, at repræsentanter fra skatermiljøet, f.eks. Copenhagen Skaterpark, involveres i det videre arbejde med flytningen af X-hall. Økonomiforvaltningen indstiller, Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik og Miljøudvalgets budgetramme. Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. september 2008 Indstillingen blev anbefalet.

bilag

Bilag 1 - Oversigt og perspektivskitser

Bilag 2 - Ny adgangsvej til X-Hall ved Bispeengbuen

Bilag 3 - Uddybende notat: Etablering, budget og udgiftsfordeling mellem kommunerne

Bilag 4 - Høringssvar fra Bispebjerg Lokaludvalg

Bilag 5 - Høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg