Investeringsplan

2007 - 2010

Investeringsplan

Investeringsoversigten viser for hvert af årene 2007-2010 de budgetansvarlige institutioners rådighedsbeløb på funktion 3. niveau fordelt på forudsatte projekter. De enkelte projekter med samme funktionsnummer kan adskilles.

De bevillinger, der søges vedtaget i forbindelse med budgettet er mærket med * efter løbe-nummeret.

Investeringsoversigten og bemærkningerne hertil er i øvrigt opdelt på samme måde som tidligere.

Børne- og Ungdomsudvalget

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

| Mill. kr. |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Børne- og Ungdomsudvalget Udgift Indtægt | 368,2 0 | 41,0 0 | 41,0 0 | 41,2 0 |
| Børne- og Ungdomsudvalget i alt |  | 368,2 | 41,0 | 41,0 | 41,2 |

INVESTERINGSOVERSIGT 2007-2010      Beløb i 1.000 kr.    Børne- og Ungdomsudvalget

| Kontonummer Arbejdets Benævnelse | Bevilling |  | Evt. tillægs-bevilling | Projektets Forløb | Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dato | Beløb |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

| Uddannelses- og Ungdomsudvalget |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.01.3 Folkeskoler |  |  |  |  | 266.003 | 40.133 | 40.133 | 40.340 |
| 3.07.3 Undervisning af børn med vidtgående handicaps |  |  |  |  | 9.415 |  |  |  |
| 5.14.3 Integrerede institutioner |  |  |  |  | 42.884 | 844 | 844 | 844 |
| 5.15.3 Fritidshjem og |  |  |  |  | 7.257 |  |  |  |
| 5.16.3 Klubber |  |  |  |  | 42.680 |  |  |  |

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Grundlaget for investeringsoversigten på Børne- og Ungdomsudvalgets område er den nuværende børneplan, som blev vedtaget i Borgerrepræsentationen i 2003.

Børneplanens skoledel skal sikre hjemklasseprincippet, dvs. at hver klasse skal sikres egen hjemklasse eller hjemområde i takt med, at elevtallet stiger. Til det formål indeholder børneplanen udbygning af en række eksisterende skoler samt begyndende etablering af to nye skoler i Sydhavn og Ørestad. Børneplanen skal også sikre, at pladsgarantien for skolesøgende børns fritidstilbud overholdes. Endvidere sikrer børneplanen, at specialelever får et relevant undervisnings- og fritidstilbud.

På 0-5 års området skal børneplanen sikre pasningsgarantien. Samlet set har børneplanen betydet, at der nu er indført pasningsgaranti, og at Københavns Kommune har en bred vifte af dagtilbud, som forældrene kan vælge mellem, så den enkelte families behov i størst mulig grad tilgodeses.

Fra 1. januar 2006 har Københavns Ejendomme overtaget opgaven med at udføre de konkrete anlægsprojekter. Det betyder, at størstedelen af nye anlægsbevillinger, efterhånden som de godkendes i Borgerrepræsentationen, overføres fra Børne- og Ungdomsudvalgets budget til Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

3.01.3 Folkeskoler (266,0 mio. kr.) og 3.07.3 Undervisning af børn med vidtgående handicaps (9,4 mio. kr.)

I børneplan I er der i perioden 2004-2007 afsat 1.197,8 mio. kr. (2007 P/L) til anlæg på skoleområdet, fordelt med 1.061,8 mio. kr. til folkeskoler og 136,0 mio. kr. til specialskoler. Anlægsbudgettet i 2007 er på 275,4 mio. kr.

I perioden 2004-2007 er samlet set afsat 919,8 mio. kr. til udbygning i samtlige skoledistrikter. Der er bl.a. afsat midler til igangsætning af to helt nye skoler i Sydhavn og Ørestad. Samtlige udbygninger skal sikre, at skolerne overholder hjemklasseprincippet og tillige kan tilbyde en kvalificeret fagundervisning.

Sideløbende med konkrete udbygningsprojekter er der afsat 142,0 mio. kr. til øvrige behov så som kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, planlægning og strukturanalyser og modernisering af eksisterende skoler.

Til specialundervisning er samlet afsat 136,0 mio. kr. Beløbet omfatter bl.a. færdiggørelse af Frejaskolen i Valby til autister, begyndende etablering af ny kapacitet til elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, færdiggørelse af udbygningen af Ungdomsskolen i Utterslev samt begyndende etablering af fase 1 af et Ungdomsskoletilbud til unge med særlige behov.

5.14.3 Integrerede institutioner (42,9 mio. kr.)

Med vedtagelsen af Børneplan I blev der afsat 982,6 mio. kr. (2007 P/L) til anlæg af traditionelle og fleksible daginstitutionspladser samt til etablering af specialinstitutionspladser i perioden fra 2003 til 2007. Anlægsbudgettet i 2007 er på 42,9 mio. kr. Blandt de større daginstitutionsprojekter, der planlægges at stå færdige i 2007 er vuggestuer på Sluseholmen og i Ørestaden samt en ny børnehave på Islands Brygge.

5.15.3 Fritidshjem og 5.16.3 Klubber (49,9 mio. kr.)

Investeringerne til fritidshjem og klubber er afledt af pladsgarantien på disse områder og er opgjort ved anvendelse af en demografimodel.

Tidsforskydninger mellem udvikling i behovet for fritidshjemspladser i de enkelte distrikter og planerne for udbygning af skoler med KKFO’er og andre fritidshjemspladser vil medføre afvigelser mellem investeringsbehovet de enkelte år og det demografibestemte budget.