02-09-2008

Sagsnr.

2008-98477

Dokumentnr.

2008-470301

Sagsbehandler

Torsten Bak

NOTAT

# Notat med sagsforløb - svar til Kaspar Johansen

# Notat med svar på medlemsspørgsmål fra Kaspar Johansen

Kasper Johansen har i mail af 27. august 2008 anmodet om en drøftelse på BUU-mødet af forløbet af sagen vedr. Lykkebo Skoles nedbrændte gymnastiksal.

Nærværende notat redegør kort for sagsforløbet.

30. april 2007 nedbrændte en af gymnastikbygningerne på Lykkebo Skole. Brandskaderne blev efterfølgende takseret til ca. 9 mio.kr. svarende til omkostningen ved genopførelse af en tilsvarende gymnastiksal. Den pågældende udgift vil blive dækket af kommunens forsikringsordning.

Med henblik på genopførsel blev sagen derefter overført til Københavns Ejendomme, der entrerede med en rådgiver, til at bistå dem med arbejdet.

Da idrætshals kapaciteten i området omkring Lykkebo Skole overordnet set er begrænset, bad BUF rådgiver komme med forslag til alternative løsninger i form en idrætshal eller en lille sportshal i stedet for en traditionel gymnastiksal.

Rådgiveren fremlagde primo september en række modeller med forskellige planløsninger med tilhørende priskalkulationer.

Meromkostningerne ved etablering af en idrætshal i fuld størrelse viste sig imidlertid uforholdsmæssigt dyrt. En mellem løsning, med en lille sportshal med kapacitet svarende til 4 badminton baner, var den løsning som så mest gangbar ud, med en mere udgift på ca. 8 mio. kr. Forvaltningen valgte herefter, at arbejde videre både med en traditionel gymnastiksalsløsning og en lille sportshalsløsning.

Det blev således søgt afklaret, hvorvidt den manglende finansiering kunne afholdes enten inden for BUF’s anlægsramme, hvilket ikke var muligt da rammen var fuldt disponeret. Kultur- og Fritidsforvaltningens fandt heller ikke at projektet kunne rummes inden for genopretningsmidlerne på idrætsområdet. I forhold til Genopretningsplanen for folkeskolerne blev projektet også søgt indarbejdet, men som det fremgår af indstilling til Børne og Ungdomsudvalget den 30. januar 2008, viste det sig heller ikke muligt.

På den baggrund udarbejdede forvaltningen en indstilling, som indstillede at den nedbrændte gymnastiksal skulle reetableres i sin oprindelige form og omfang. Indstillingen blev forelagt Børne- og Ungdomsudvalget den 16. april 2008.

Indstillingen blev tiltrådt, idet protokollen blev tilført følgende:

” Bo Asmus Kjeldgaard (F) og Signe Goldmann (F) ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen: "SF mener principielt, at der overalt, hvor der er mulighed for det, bør bygges idrætshaller i tilknytning til skoler, når disse alligevel står over for udbygning, modernisering eller andet som her genopbygning, således at faciliteterne kan komme såvel elever som lokalmiljø til gavn i lokalområder, som mangler idrætsfaciliteter."

A, C2 , Ø og Louise Frevert (løsgænger) tilsluttede sig protokolbemærkningen.

Genopførelsen af gymnastiksalen blev herefter igen overdraget til Københavns Ejendomme.

Den 18. juni 2008 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget følgende medlemsforslag fra Allan Mylius Thomsen (Ø):

"Det foreslås, at den nedbrændte gymnastiksal på Lykkebo Skole genopbygges som en mindre sportshal til en samlet pris på 15 mio. kr. De manglende 6 mio. kr. finansieres ved en omdisponering af de til udvalgsområdet tilførte anlægsmidler. Forvaltningen skal ved det første møde efter sommerferien forelægge udvalget de afledte konsekvenser”.

På forslag fra A og F vedtog udvalget at bede Kultur- og Fritidsudvalget om at finansiere halvdelen af udgifterne til en mindre sportshal.

Det skal bemærkes, at den i forslaget nævnte manglende finansiering på 6 mio. kr. er et forældet prisskøn – prisskønnet for den lille sportshalsløsning er pt. 17 mio. kr., svarende til en manglende finansiering på 8. mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 21. august at indstille til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at medfinansieringen på 4 mio. kr. tilvejebringes via de reserverede midler til et kommende kulturhus på Hans Knudsens Plads.

Et forslag til samlet finansiering fremlægges på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 3. september 2008 sammen med forskellige forslag til anlægsbesparelser, som udvalget kan vælge imellem.