Resumé: Børneplan I for skole og fritidsområdet 2004-07

PLANLÆGNING OG BESTILLERENHED

Årlig plan 	Børneplan I for skole og fritidsområdet 2004-07 er den tredje årlige revision af planen. Børneplan I for skole- og fritidsområdet blev i sin oprindelige udgave forelagt Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 13. august 2003, under betegnelsen Udbygningsoversigt 2004-07. Planen gennemgår behovet i de enkelte skoledistrikter, øvrige folkeskolebehov, specialundervisning samt fritidstilbud. På denne baggrund stilles en række forslag, og der opstilles forslag til anlægsbudget for 2004-07.

Driftsudgifter er ikke omfattet af Børneplan I på skole og fritidsområdet.

Generelt	Børneplan I viser, at elevprognosen i de nye boligområder generelt er steget i forhold til 2005-udgaven. Dette indebærer bl.a, at færdiggørelsen af den første skole i Ørestad fremrykkes til 2009. I det øvrige København stiger elevprognosen mindre i forhold til 2005-udgaven. Børne- og Ungdomsforvaltningen har derfor udskudt eller helt frafaldt en række udbygningsforslag af 6 spor på eksisterende skoler.

Rådighedsbeløb 	Det samlede rådighedsbeløb for Børneplan I for skole og fritid er på 1.464,9 mio. kr. Rådighedsbeløbet er fordelt på følgende hovedområder:

Tabel 1: Udgiftsfordeling 2006

|  | Mio. kr. |
| --- | --- |
| Folkeskoler | 930,9 |
| Øvrige folkeskolebehov | 194,4 |
| Fritidstilbud | 201,1 |
| Specialskoler | 138,5 |
| Sum | 1.464,9 |

Principper	Børneplan I er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende principper på skole- og fritidsområdet. Hver klasse skal sikres en hjemklasse, pladsgarantien skal overholdes, og specialelever skal tilbydes et relevant undervisnings- og fritidstilbud.

Elevprognose	Samlet set er elevtallet i 2006 på 30,443, hvilket er 1.157 elever færre end i 2005-prognosen. I 2011 er prognosen på 34.037 elever, hvilket er 869 elever færre end i 2005-prognosen. Elevtallet er dog fortsat stigende i perioden 2004-11. Stigningen i elevtallet fra 2004 til 2011 forventes at blive på over 4.000 elever.

Eksisterende skoler 	Revurderingen af elevtallet medfører, at Børne- og Ungdomsforvaltningen har udskudt eller helt frafaldt en række udbygningsforslag. Det drejer sig om:

-Ellebjerg Skoles udbygning med 1 spor til 3 spor

-Tingbjerg eller Voldparkens Skole udbygning med 1 spor

-Bispebjerg Skoles udbygning med 1 spor til 2 spor

-Sundpark Skoles udbygning med 1 spor til 3 spor

-Sønderbro Skoles udbygning med 1 spor til 4 spor

-Peder Lykke Skolens udbygning med 1 spor til 4 spor

Sammenlagt udskydes eller helt frafaldes udbygningen af 6-7 skoler med hvert 1 spor.

Ny boligområder  	På baggrund af reviderede prognoser for Ørestad fremrykkes færdiggørelsen af den første skole i Ørestad til 2009. Forslaget forventes at være indeholdt i senere forslag til Børneplan II for 2008-11.

Byggeomkostninger 	Børne- og Ungdomsudvalget fik i mødet den 22. marts 2006 forelagt en analyse af Sadolin og Albæk om byggeomkostningerne i Københavns Kommune i 2005 og 2006. Analysen viste, at byggeomkostninger i København i 2006 og 2006 forventes at stige 10 % mere end i det øvrige land.

Licitationspulje 	I Børneplan I forventes der således merudgifter i forhold til de licitationer, der skal afholdes i resten af 2006 og i 2007. Det drejer sig om en række projekter og deletapper på tilsammen op mod 160 mio. kr.

### Projekterne og deletaperne omfatter bl.a. Sølvgades Skole, Vanløse Skole, Oehlenschlægersgades Skole, Gasværksvejens Skole, sidste etape af Kildevældsskolen og sidste etape af Lundehusskolen.

I det omfang det ikke er muligt at reducere projekterne tilsvarende, afsættes en pulje på 10 % (16 mio. kr.), svarende til den forventede udvikling i de københavnske byggepriser.

Nybyggede skoler	På baggrund af de nyeste erfaringer, har Børne- og Ungdomsforvaltningen revurderet udgifterne til nybyggede skoler. De samlede udgifter til skoledelen vurderes til 200 mio. kr. Hertil kommer udgifter til KKFO, der vurderes til 25 mio. kr. I alt vurderes udgifterne til en ny 2-sporet skole med KKFO til 225 mio. kr.

DISTRIKTERNE

Følgende bemærkes vedr. de enkelte distrikter:

Distrikter	Indre By

Distriktet giver ikke anledning til forslag.

Classenske Legatskole	I efteråret 2006 forelægges en helhedsplan for Den Classenske Legatskole for Børne- og Ungdomsudvalget. Ud fra de nyeste oplysninger fra planmyndighed og Børne- og Ungdomsforvaltningens bygherrerådgiver, må der forventes samlede udgifter i størrelsesordenen 30 mio. kr.

Af Børneplan Is 2005-udgave fremgik en overslagsmæssig økonomi for Den Classenske Legatskole på 19,9 mio. kr., der var beregnet ud fra nøgletal på baggrund af de daværende byggepriser. Det fremgik desuden, at Den Classenske Legatskole er en Indre By skole med de deraf følgende særlige byggebetingelser, og at det endelige anlægsbeløb først forelå, når helhedsplanen var udarbejdet.

Budgettet for den Classenske Legatskole i forslag til Børneplan I og i senere forslag til Børneplan II indeholder tilsammen de forventede byggeudgifter på 30 mio. kr. Den Classenske Legatskoles udgifter i Børneplan I er uændret 11,3 mio. kr, i det skolens udbygningstakt ikke er ændret. I senere forslag til Børneplan II forventes at være afsat det resterende beløb på 18,7 mio. kr. I senere forslag til Børneplan II forventes således inkluderet den forventede merudgift på 10,1 mio. kr. Den Classenske Legatskole forventes færdigetableret i 2009.

Østerbro

Vibenshus Skole	Der udarbejdes forslag til helhedsplan for Vibenshus Skole som 3-sporet skole. På baggrund af elevtalsudviklingen forventes Vibenshus Skole at optage 3 børnehaveklasser fra 2007. Skolens kapacitet er på 26 basislokaler. Det indstilles derfor, at der udarbejdes helhedsplan for Vibenshus Skole som 3-sporet skole til forelæggelse for Børne- og Ungdomsudvalget.

Klostervængets Skole 	Med henblik på at omdanne Klostervængets Skole til heldagsskole afsættes der 1 mio. kr. i 2007 til planlægning samt indledende projektering. Såfremt det viser sig nødvendigt at ændre beløbet til en eller flere heldagsskoler i Børneplan I, vil der blive fremsat forslag om ændret finansiering inden for Børneplan Is samlede ramme.

Nørrebro

Sjællandsgade 	Børne- og Ungdomsudvalget forelægges helhedsplanen for ombygningen af Guldberg Skolen til en 4-sporet skole i efteråret 2006.

Ny struktur 	Såfremt den nye struktur ved Jagtvejens Skole og Havremarkens Skole vedtages, igangsættes udarbejdelse af helhedsplan i 2006.

Med Børne- og Ungdomsudvalgets vedtagelse den 20. september 2006 af ny struktur ved Rådmandsgades Skole og Overbygningsskolen i Heimdalsgade igangsættes udarbejdelse af en helhedsplan i 2006.

Hillerødgade 	Med henblik på at omdanne Hillerødgades Skole til heldagsskole afsættes der 1 mio. kr. i 2007 til planlægning samt indledende projektering. Såfremt det viser sig tidsmæssigt muligt at gennemføre ændringer på  heldagsskolen i 2007, vil der blive fremsat forslag om finansiering heraf inden for Børneplan I`s samlede ramme.

Vesterbro-Kgs. Enghave

Ingen yderligere forslag. Udbygningen i Skolen i Sydhavn fortsætter.

Valby

Ingen yderligere forslag.

Vanløse-Brønshøj/Husum

Tingbjerg Skole 	Med henblik på at omdanne Tingbjerg Skole til heldagsskole af sættes der 1 mio. kr. i 2007 til planlægning samt indledende projektering. Såfremt det viser sig nødvendigt at ændre beløbet til en eller flere heldagsskoler i Børneplan I, vil der blive fremsat forslag om ændret finansiering inden for Børneplan Is samlede ramme.

Bispebjerg

Ændret skolestruktur 	Den vigende søgning omkring Grundtvigskolen, Frederikssundsvejens og Bispebjerg Skoler, kan give anledning til forslag om ændret skolestruktur i Bispebjerg.

Amager

På baggrund af en revurdering af behovet i Ørestad forslås den ny 2-sporede skole færdiggjort i 2009. Forslaget forventes at være indeholdt i senere forslag til Børneplan II.

Distrikter generelt

Justeringer 	Budgettet for de enkelte skoler indeholder endvidere nødvendige justeringer af projekternes forventede mer- og mindreudgifter, samt politiske vedtagelser siden 2005-udgaven. Budgettet for de enkelte skoler i 2004-07 fremgår af omstående tabel 2.

Tabel 2: De enkelte distrikter 2004-07

| Skole/Distrikt | Planstatus 0=ingen plan P= plan I= iværksat A= afsluttet | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Sum 2004- 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Den Classenske Legatskole/IB | I | - | 0,0 | 2,0 | 9,3 | 11,3 |
| Sølvgades Skole/IB | I | 0,0 | 1,1 | 6,6 | 24,8 | 32,5 |
| Nyboder Skole/IB | I | 6,8 | 15,7 | 17,0 | 28,1 | 67,6 |
| Randersgades Skole/Ø | I | - | 0,1 | 11,2 | 7,4 | 18,7 |
| Vibenshus Skole/Ø | P | - | - | 0,3 | 6,1 | 6,4 |
| Sortedamskolen/Ø | I | 1,3 | 13,1 | 8,8 | 3,6 | 26,8 |
| Heibergskolen/Ø | I | 33,9 | 4,0 | 4,4 | 1,0 | 43,3 |
| Strandvejsskolen/Ø | I | 4,1 | 11,5 | 18,3 | 19,4 | 53,3 |
| Kildevældsskolen/Ø | I | 33,2 | 32,9 | 1,4 | 13,4 | 80,9 |
| Klostervængets Skole/Ø | P | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Guldberg Skolen/N | P | - | - | 1,0 | 4,4 | 5,4 |
| ### Hillerødgades Skole/N | P |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
| Jagtvejens Skole/N | P | - - - |  | 1,0 | 6,9 | 7,9 |
| Havremarkens Skole/N | P |  |  |  |  |  |
| ### Rådmandsgades Skole/N | P |  |  |  |  |  |
| ### Overbygningsskolen i Heimdalsgade/N | P |  |  |  |  |  |
| ### Oehlenschlægersgades Skole/VES | I | 0,0 | 0,1 | 2,9 | 8,8 | 11,8 |
| ### Enghave Plads Skole/VES | A | - | 1,4 | - | - | 1,4 |
| ### Vesterbro Ny Skole/VES | I | - | - | 8,4 | - | 8,4 |
| ### Gasværksvejens Skole/VES | I | - | - | 7,3 | 14,8 | 22,1 |
| ### Skole Sydhavn/VES | I | - | 0,4 | 2,5 | 14,1 | 17,0 |
| ### Grundkøb Sydhavn/VES | I | - | - | - | 14,4 | 14,4 |
| Valby Skole (Ovnhal+ Prøvehal)/VAL | A | 62,1 | 25,0 | 0,6 | - | 87,7 |
| ### Kirsebærhavens Skole/VAL | I | 9,0 | 12,8 | 5,4 | 2,1 | 29,3 |
| ### Vanløse Skole/VAN | I | 6,4 | 7,8 | 28,5 | 19,1 | 61,8 |
| ### Kirkebjerg Skole/VAN | A | 6,0 | 1,0 | - | - | 7,0 |
| ### Rødkilde Skole/VAN | A | 7,7 | - | - | - | 7,7 |
| Tingbjerg Skole/VAN | P | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| ### Korsager Skole/VAN | A | 7,5 | 1,0 | 0,3 | - | 8,8 |
| ### Brønshøj Skole/VAN | A | 0,3 | 2,4 | - | - | 2,7 |
| ### Utterslev Skole/BIS | I | 20,9 | 3,1 | 8,8 | 1,1 | 33,9 |
| ### Lundehusskolen/BIS | I | 22,3 | 14,5 | 3,1 | 4,1 | 44,0 |
| ### Gerbrandskolen/A | A | 3,0 | 20,9 | 12,9 | - | 36,8 |
| ### Skolen på Isl. Brygge/A | I | 8,8 | 37,9 | 48,5 | 4,2 | 99,4 |
| ### Ny skolekapacitet Ørestad/A | I | - | - | 2,0 | 8,0 | 10,0 |
| ### Ørestad, og Sydhavn afhjælpende foranstaltninger | 0 | - | - | - | 8,6 | 8,6 |
| ### Ørestad, grundkøb 1. skole/A | I | - | - | 15,0 | - | 15,0 |
| ### Ørestad, grundkøb 2. skole m.v./A | I | - | - | 46,0 | - | 46,0 |
| Total, folkeskoler |  | 233,3 | 206,7 | 264,2 | 226,7 | 930,9 |

ØVRIGE FOLKESKOLEBEHOV

Decentral struktur 	I forbindelse med opdelingen af Børne- og Ungdomsforvaltningen i decentrale distrikter, har der vist sig en del uforudsete engangsudgifter til indretning m.v. Som led i gennemførelsen af dette indstilles afsat 2 mio. kr. i 2006 og 2 mio. kr. i 2007.

Tabel 3: Børneplan I, øvrige folkeskolebehov, m.v. 2004-07, mio. kr.

|  | Planstatus 2006 0= ingen plan P= plan I= iværksat A= afsluttet | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Sum 2004- 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Musikskolen | I | 12,6 | 19,2 | 13,8 | - | 45,6 |
| ### Vognmagergade 8 | I | - | - | 22,9 | - | 22,9 |
| ### Licitationspulje | - | - | - | 2,0 | 14,0 | 16,0 |
| ### Decentral struktur | P | - | - | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| ### Tandreguleringsklinik, Stevnsgade | A | 4,8 | 0,1 | - | - | 4,9 |
| ### Holmen, idrætsanlæg | A | 1,1 | 0,6 | - | - | 1,7 |
| ### Ekstraarbejder | - | 5,1 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 22,1 |
| ### Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger | - | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 16,0 |
| ### Planlægning og strukturanalyser | - | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 4,1 |
| ### Modernisering | - | 1,7 | 19,1 | 21,5 | 12,9 | 55,2 |
| ### Diverse projekter m.v. | A | 2,3 | - 0,4 | - | - | 1,9 |
| Sum | - | 32,3 | 49,0 | 73,2 | 39,9 | 194,4 |

SPECIALOMRÅDET

Udsatte børn	Som led i Faglighed for alles indsats for udsatte børn lægges der vægt på en familieorienteret indsats.

Det skal sikres, at der er de fornødne faciliteter på skolerne til inddragelse af socialrådgivere, mulighed for afholdelse af møder m.v. med forældre i trygge og beskyttede rammer, etablering af særlige familiecentrerede undervisningstilbud m.v.

Til dette formål indstilles afsat 4 mio. kr. i 2007 til de nødvendige ombygninger m.v. på de berørte skoler. Dette er den eneste ændring i forhold det forslag til Perspektivplan, der tidligere er udsendt til udtalelse.

Beløbet til familieorienteret indsats på 4 mio. kr. er indeholdt på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets endelige tiltrædelse af Perspektivplanen for specialområdet den 20. september 2006.

Tabel 4: Børneplan I, Specialundervisning, 2004-07, mio. kr.

| Skole | Planstatus 2006 0= ingen plan P= plan I= iværksat A= afsluttet | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Sum 2004- 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Skolen i Charlottegården | A | - | 5,9 | - | - | 5,9 |
| ### Indlæringsvanskelige, ny kapacitet | 0 | - | - | 2,0 | 6,6 | 8,6 |
| ### Indlæringsvanskelige, afhjælpning | A | - | - | 2,3 | - | 2,3 |
| ### Indlæringsvanskelige, afhjælpning | P | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| ### Indlæringsvanskelige, udadreagerende | A | 2,4 | 0,4 | - | - | 2,8 |
| ### Indlæringsvanskelige tandklinikker | A | - | 1,6 | - | - | 1,6 |
| ### Skolen på Kastelsvej | I | - | 2,4 | 4,6 | - | 7,0 |
| ### Autister, Frejaskolen, | I | 3,6 | 13,3 | 2,1 | - | 19,0 |
| ### Autister, afhjælpning | A | 2,5 | - | - | - | 2,5 |
| ### Autister, Skole i Peter Vedels Gade | I | - | 1,9 | 17,8 | - | 19,7 |
| ### Autister, nedtagning 2 pavilloner | P | - | 0,3 | 1,5 | - | 1,8 |
| ### Unge Indlæringsvanskelige, Ungdomsskolen i Utterslev | I | 16,4 | 28,2 | - | - | 44,6 |
| ### Unge autister, nyt tilbud | 0 | - | - | 3,4 | 7,9 | 11,3 |
| ### Observationskolonier, udvikling af tilbud | P | - | 1,5 | - | - | 1,5 |
| ### Dagobservationstilbud | I | 2,0 | - | 1,9 | - | 3,9 |
| ### Familieorienteret indsats, jf. Faglighed for alle | P | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Sum | - | 26,9 | 55,5 | 35,6 | 20,5 | 138,5 |

FRITIDSTILBUD

Børneplan Is beløb til fritidstilbud blev givet som en samlet ramme over 4 år ud fra de demografiske forudsætninger. Med den tildelte ramme skal pladsgarantien opretholdes og elever på specialområdet skal have et relevant fritidstilbud.  Børneplan Is ramme til fritidstilbud indeholder ikke driftsmidler.

Pladsgaranti overholdes	Rammen til fritidstilbud er på 201,1 mio. kr. Børne- og Ungdomsforvaltningen har vurderet de nyeste oplysninger om behov i medfør af pladsgarantien samt behov for fritidstilbud til specialundervisning. I lighed med 2005-udgaven af Børneplan I er det Børne- og Ungdomsforvaltningens fortsatte vurdering, at pladsgarantien overholdes og behovet for fritidstilbud til specialelever kan opfyldes inden for det tildelte rammebeløb.

Tabel 5: Børneplan Is rammebeløb til fritidstilbud.

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fritidstilbud, rammebeløb | 201,1 |  |  |  | 201,1 |

5. SAMLET BØRNEPLAN I

Børneplan I, der indeholder de samlede udgifter til distrikter, øvrige folkeskolebehov, den vidtgående specialundervisning samt fritidstilbud er følgende:

Tabel 6: Samlet Børneplan I, 2004-07, mio. kr.

| Skolebehov | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Sum 2004- 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Samtlige distrikter | 233,3 | 206,7 | 264,2 | 226,7 | 930,9 |
| ### Øvrige folkeskolebehov | 32,3 | 49,0 | 73,2 | 39,9 | 194,4 |
| ### Vidtgående specialundervisning | 26,9 | 55,5 | 35,6 | 20,5 | 138,5 |
| ### Sum Skoler | 292,5 | 311,2 | 373,0 | 287,1 | 1263,8 |
| ### Fritidstilbud | 201,1 |  |  |  | 201,1 |
| ### Sum total |  |  |  |  | 1.464,9 |