30.	Istandsættelse af parkinventaer og stier (2008-74135)

Der skal bevilges anlægsmidler til gennemførelse af den istandsættelse af stier og inventar i udvalgte parker, som i henhold til budget 2008 skal gennemføres i 2008.

- INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om, - at der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. (08 p/l) i 2008 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 (Fritidsområder) til istandsættelse af stier og inventar (”parkhardware”) i udvalgte parker, finansieret af de midler, som er afsat i budget 2008 til istandsættelse af ”parkhardware”. Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. Det bemærkes, at nærværende indstilling indgår i prioritering af anlægsudgifterne i 2008, som blev behandlet på Borgerrepræsentationens møde den 15. maj 2008. (Teknik- og Miljøudvalget)

- Problemstilling

Baggrunden er, at parkernes stier og inventar er meget slidte, da nedskæringer på driftsbevillinger til området har medført en generel nedbrydning og dermed et stort behov for fornyelse og istandsættelse. I budget 2008 blev der afsat 7 mio. kr. i hvert af årene 2008, 2009 og 2010 til at istandsætte ”parkhardwaren”.

- LØSNING

For at skabe størst mulig udbytte af de planlagte renoveringer i 2008 til 2010 bør prioriteringen af lokaliteter afspejle brugsmønsteret; med andre ord, parker med mange besøg prioriteres til fordel for parker med mindre brug. Derfor foreslår forvaltningen, at parker nær/i centrum får førsteprioritet. Herefter kan renoveringen brede sig ud af mod byens ydre kvarterer i løbet af de følgende år.

Perioden for udskiftning og renovering vil strække sig over nogle måneder for hver park, da det drejer sig om mange enheder, der enten skal produceres eller gennemgå større reparationer. 

Opgaverne vil kunne gennemføres af forvaltningens personale i samarbejde med eksterne leverandører og reparatører. 

Samtidig med den geografiske prioritering er det nødvendigt at prioriterer hardwaretypen, der istandsættes. Bænke og affaldskurve vil have første prioritet. Derefter vil stiernes overflade blive prioriteret og endelig vil enkelte indgangspartier med hegn, låger, skilte og fodhegn blive fornyet. Hvis det i enkelte tilfælde er mere hensigtsmæssigt, vil hegn, fodhegn mv. blive fjernet helt.

- Tidsplan 2008:

- Christianshavns Vold (1 mio. kr.) - primært udskiftning af bænke (153 stk.) og papirkurve (91 stk.), samt renovering af skilte og indgangspartier. Enkelte steder bør belægninger lappes.

- Østre Anlæg (1,5 mio. kr.) - primært renovering af bænke og papirkurve samt indgangspartiers skilte og belægninger

- Indre Søer (0,5 mio. kr.) - primært renovering af skilte og indgangspartier og nyt grus på enkelte områder.

- Ørstedsparken (1 mio. kr.) - primært renovering af bænke samt indgangspartiers skilte og belægninger

- Fælledparken (3 mio. kr.), primært udskiftning af bænke og papirkurve, samt renovering af skilte og indgangspartier

2009

- Enghaven, Saxoparken, Skydebanehaven, Enghave Plads, Rektorparken,  Balders Plads, Kildevældsparken, Krauseparken,  Guldbergs Plads

Opgaverne vil primært være renovering af bænke, papirkurve og skilte samt indgangspartier og belægninger. Enkelte steder er der behov for reparation af trapper og andet parkudstyr.

Større stirenoveringer vil kunne ske i Utterslev Mose

2010

- Amorparken, Fredens Park, Classens Have, Kastellet med omgivelser og Valbyparken

Opgaverne vil primært være renovering af bænke, papirkurve og skilte samt indgangspartier og belægninger. Enkelte steder er der behov for reparation af trapper og andet parkudstyr.

Større stirenoveringer vil kunne ske på Amager Fælled.

I andre parker i byens udkant er problemerne med ”parkhardwaren” ikke så udtalt. Her vil blive genanvendt renoverede bænke og papirkurve, således der også vil forekomme et kvalitetsløft i disse områder.

- ØKONOMI

I budgettet for 2008 er der i alt afsat 7 mio. kr. pr. år i 2008, 2009 og 2010 til istandsættelse af ”parkhardware”. Der ønskes med denne indstilling frigivet 7 mio. kr. til projekter vedr. istandsættelse af ”parkhardware” i 2008.

Der ansættes en projektleder i en periode på 3 år til gennemførelse af projektet. En stor del af det praktiske arbejde med at nedtage og opsætte inventar gennemføres af forvaltningens egne medarbejdere til kostpris. Indkøb af særlige håndværksydelser (fx tømrer- og smedearbejde) og nyt inventar sker i henhold til kommunens indkøbsaftaler og udbudspolitik.

- VIDERE PROCES

Umiddelbart efter godkendelse i Borgerrepræsentationen vil forvaltningen igangsætte renoveringen.

Forvaltningen vil løbende holde Teknik- og Miljøudvalget orienteret om projektets fremdrift ved hjælp af den samme type skema, som bruges i forbindelse med andre projekter med særlig politisk fokus.

Renoveringer vil blive kommunikeret til borgerne bl.a. via kommunens hjemmeside og ved hjælp af skiltning på stedet.

Hjalte Aaberg 			Jon Pape

bilag

Oversigt over politisk behandling